Совет сельского поселения Башировский сельсовет

муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

ПРОЕКТ

К А р а р                                                 Р е ш е н и е

Об утверждении плана мероприятий, создании комиссии

по подготовке и проведению  весеннего паводка 2013  года на территории сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, Совет сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  РЕШИЛ:

- Утвердить план мероприятий для успешного проведения паводковых вод на территории сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

- Создать комиссию по подготовке и проведению весеннего паводка

- Контроль за выполнением данного решения возложить на Постоянную комиссию Совета по развитию предпринимательства,  земельным вопросам, благоустройству и экологии.

Глава Сельского поселения 			                     Р.Я.Валеева

с.Старобаширово

_____________ 2013 г.

№ ______

# Приложение №1

к решению Совета сельского поселения

Башировский сельсовет  муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

от ___ февраля 2013 г. № ___

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению весеннего паводка

на территории  сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссию по подготовке и проведению весеннего паводка | Февраль 2013г. | Валеева Р.Я. |
| 2. | Составить график дежурства | до 20.03.2013г. | Валеева Р.Я. |
| 3. | Провести собрание граждан по подготовке и проведению паводка в д.Новоюмраново | до 20.03.2013г. | Валеева Р.Я. |
| 4. | Заключить договор с Башкирским управлением о взрывных работах | до 13.03.2013г. | Валеева Р.Я. |
| 5. | Привести в надлежащее состояние электрохозяйство в д.Новоюмраново, привести в порядок уличное освещение | до 20.03.2013г. | Галеев Ф.М., Ардаширов С.С. |
| 6. | Проверить состояние противопожарной безопасности на фермах и личных хозяйствах граждан | до 20.03.2013г. | Валеев Д.М., Ардаширов С.С. |
| 7. | Проверить и привести в исправное состояние лодки и другие плавсредства | до 20.03.2013г. | Ганиев Ф.Г., Каримов С.А., Галеев Ф.М. |
| 8. | Обеспечить общественный и личный скот кормами | до 20.03.2013г. | Валеев Д.М. |
| 9. | Обеспечить население всеми видами лекарственных средств, провести подворный обход, тяжелобольных поместить на лечение в стационар | до 20.03.2013г. | Шамсутдинова Л.Р. |
| 10. | Обеспечить товарами первой необходимости население д.Новоюмраново | до 20.03.2013г. | Валеева Р.Я. |
| 11. | Провести инструктаж по технике безопасности при управлении лодками и другими плавсредствами | до 20.03.2013г. | Ганиев Ф.Г. |
| 12. | Поместить скот граждан в безопасные места. | по мере необходимости | Валеев Д.М. Валиев Т.Ф. |
| 13. | Принять меры по обеспечению безопасности детей во время весенних каникул. |  | Бикмухаметова Г.З. |
| 14. | Для эвакуации населения д.Новоюмраново подготовить помещение в здании Новокалмашевского сельского клуба - 25 койко-мест | до 20.03.2013г. | Бадамшина Н.А. |

Управляющая делами:					Р.Зиннатуллина

# Приложение № 2

к решению Совета сельского поселения

Башировский сельсовет  муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

от ____ февраля 2013 г. № ____

# СОСТАВ  КОМИССИИ

по подготовке и проведению весеннего паводка 2013 г.

Валеева Рамзия Явдатовна     -   глава сельского поселения,

председатель комиссии;

Валеев Далмир Махмутович	- начальник участка  ГУСП МТС «Центральная» Чекмагушевский филиал, заместитель председателя

Ч л е н ы   к о м и с с и и :

Галиев Фагим Мансурович			  - управляющий фермой

Валеев Дамир Махмутович			  - зоотехник

Ганиев Фанур Габдуллович			  - наблюдатель поста «Башгидромет»

Каримов Салават Ахняфович			  - инженер

Галеев Флюр Мансурович		             -энергетик

Валиев Тальгат Фаршатович			   -ветврач

Шамсутдинова Лилия Рахматуллиновна	   -фельдшер ФАП

Якупов Ильфир Хайфуллович		  - житель д.Новоюмраново, депутат от 								    избирательного округа № 6

Ардаширов Сабит Сираевич			  - электрик

Ответственность за пруд д.Новобаширово возложена  на Галеева  Флюра Мансуровича, Каримова Салавата Ахняфовича, Файзуллина Рамиля Файзрахмановича.

Управляющая делами Администрации:		   Р.Зиннатуллина